SUN4ALL

CENTRO:
CPIFP. Los Enlaces

CICLO FORMATIVO:
G.S. “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

CURSO:
2013-2015

ALUMNO:
Cárdenas Pardo Andrés

Objetivo general del proyecto

Sun4all es una aplicación desarrollada para el sistema operativo móvil 'Android'.
El usuario visualiza imágenes solares del servidor, en cada una de ellas

Lista de requisitos funcionales :

* Versa sobre encontrar manchas solares en fotos del sol
* Visualiza las imágenes dinamicamente en Internet, sin guardarlas
* Se puede hacer zoom y moverse por la imagen
* Permite añadir puntos(coordenadas) donde el usuario vea manchas solares.
* Permite borrar puntos(coordenadas)
* Permite reiniciar la tarea, borrando todos los puntos y restableciendo el zoom
* Se puede invertir el color de la imagen y el diseño de la interfaz en general.
* Muestra al usuario en nº de manchas encontradas en la tarea actual
* Disponible en 4 idiomas (inglés, francés, italiano, español), seleccionando el usado en el dispositivo automáticamente(ingles predeterminado si el dispositivo no usa ninguno de los otros 3)
* Envía los datos de la imagen y los puntos encontrados a un servidor en Internet.
* Posibilita iniciar una nueva tarea al finalizar la tarea actual.

Lista de requisitos no funcionales:

* El proyecto se desarrolla para la plataforma Android
* El proyecto deberá ser similar al de la pagina web de socientize.sun4all

Presupuesto detallado:

* Mano de obra 20€/hora->proyecto de 200 horas->4000€
* Material 1000€
* Otros 500€

Especificaciones técnicas del proyecto

Para el desarrollo de la aplicación se ha usado el entorno de desarrollo Eclipse Luna http://eclipse.org/ junto con Android Developer Tools (ADT package) version 23,0,2,12359578 http://developer.android.com, el sistema operativo openSuse 12,3 (x86_64), Gimp 2.8, una base de datos de la compañía, servidores de la compañía

Planificación temporal de tareas con un Diagrama de Gantt:

*Uso GitHub 6h
*Aspecto aplicación 7h
*funcionalidad botones 40h
*funcionalidad movimiento imagen (movimiento, zoom, limitar bordes)40h
*funcionalidad dibujar/borrar en imagen y guardar puntos 40h
*funcionalidad multi-idioma(francés, inglés, italiano, español) 12h
*funcionalidad mover puntos al mover imagen(en proceso)12h+
*funcionalidad Descarga de imágenes(en proceso) 6h+

Diagrama de casos de uso

Diagrama de secuencia

Diagrama de flujo

ESTRUCTURA PROYECTO DAM

DESCRIPCIÓN GENERAL(explicacion somera, general e informal de proy)

Sun4All es una sencilla aplicación que mostrara en pantalla imágenes aleatorias del sol para que el usuario marque las manchas solares que encuentre y la aplicación las enviara al servidor para desarrollar la llamada inteligencia colectiva, es decir, gracias a todos los usuarios que deseen colaborar podremos tener analizadas las manchas solares de miles de imágenes del sol.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO(motivos por los que se ha elegido)

ASPECTOS TEÓRICOS/TÉCNICOS IMPLICADOS(tecnologías y conceptos utilizados de los relacionados con lo visto en el ciclo)

DISEÑO DE DATOS(estructuras de datos utilizadas. Mod. relacional simplificado.

DISEÑO FUNCIONAL(Listado de funciones implementadas)

DISEÑO DE INTERFACES((de)mostrar las distintas funcionalidades de la aplicación mediante diferentes medios como mostrar las pantallas de la aplicación)

OTRAS FUNCIONALIDADES POSIBLES(que no se han realizado por tiempo o por complejidad)

La idea es realizar otra aplicación similar pero en vez de analizar manchas solares, se analizarían imágenes de células, estudio que podría ayudar en la lucha contra el cáncer

VALORACIÓN DEL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO
(empresas en las que puede implementarse, rentabilidad, valor añadido, etc...

ANEXOS CON LA REFERENCIA AL CÓDIGO DE LA APLICACIÓN, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, ETC...

REFERENCIAS