Andrés Cárdenas Pardo

Titulo del Proyecto:
Sun4all

Lista de requisitos funcionales :

* Versa sobre encontrar manchas solares en fotos del sol
* Visualiza las imágenes dinamicamente en Internet, sin guardarlas
* Se puede hacer zoom y moverse por la imagen
* Permite añadir puntos(coordenadas) donde el usuario vea manchas solares.
* Permite borrar puntos(coordenadas)
* Permite reiniciar la tarea, borrando todos los puntos y restableciendo el zoom
* Se puede invertir el color de la imagen y el diseño de la interfaz en general.
* Muestra al usuario en nº de manchas encontradas en la tarea actual
* Disponible en 4 idiomas (inglés, francés, italiano, español), seleccionando el usado en el dispositivo automáticamente(ingles predeterminado si el dispositivo no usa ninguno de los otros 3)
* Envía los datos de la imagen y los puntos encontrados a un servidor en Internet.
* Posibilita iniciar una nueva tarea al finalizar la tarea actual.

Lista de requisitos no funcionales:

* El proyecto se desarrolla para la plataforma Android
* El proyecto deberá ser similar al de la pagina web de socientize.sun4all

Presupuesto detallado:
* Mano de obra 20€/hora->proyecto de 200 horas->4000€
* Material 1000€
* Otros 500€

Planificación temporal de tareas con un Diagrama de Gantt:
*Uso GitHub 6h
*Aspecto aplicación 7h
*funcionalidad botones 40h
*funcionalidad movimiento imagen (movimiento, zoom, limitar bordes)40h
*funcionalidad dibujar/borrar en imagen y guardar puntos 40h
*funcionalidad multi-idioma(francés, inglés, italiano, español) 12h
*funcionalidad mover puntos al mover imagen(en proceso)12h+
*funcionalidad Descarga de imágenes(en proceso) 6h+

Especificaciones técnicas del proyecto

Se ha usado el entorno de desarrollo Eclipse Luna http://eclipse.org/ junto con Android Developer Tools (ADT package) version 23,0,2,12359578 http://developer.android.com, el sistema operativo openSuse 12,3 (x86_64), Gimp 2.8, una base de datos de la compañía, servidores de la compañía